

Event zone

プロジェクト進捗報告書 1

**Project code: EZ**

**Document code: EZ\_進捗報告書\_1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | Event Zone | プロジェクトコード | EZ |
| 作成者 | Nguyen Van Cuong | プロジェクトリーダ | Phan Thanh Vu |
| 日付 | 2015 年９月７日 | 受領者 | Tran Binh Duong |
| 報告期間 | Weekly (7/9-13/9/2015) |  |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | ２０１５年９月７日 |  |
| 終了予定日 | ２０１５年１２月２１日 |  |
| チームサイズ | ６ 人 | * Phan Thanh Vu - VuPTSE6127 * Duong Thi Lan Anh – AnhDTLSE02721 * Nguyen Ngoc Duong – DuongNNSE02205 * Nguyen Sen Ha – HaNSSE02665 * Nguyen Van Cuong – CuongNVSE02837 * Nguyen Thi Chuong – ChuongNTSE02649 |
| 工数合計（予定） | ２６５０ 人– 時間 |  |
| 工数合計（実際） | １５０ 人– 時間 |  |
| 現在までの消化工数 | １５０ 人– 時間 |  |
| 残工数合計 | ２５００ 人– 時間 |  |

# お客様からのクレーム：なし

# お客様からのご要求に対するサポート：なし

# 要求変更管理[[1]](#footnote-1)：なし

# 品質活動 ：なし

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| 最後の目的と範囲の決定 | | 全員 | 最後の目的と範囲 | 完成 | トピックについて相談する |  |
| HTML、JavaScriptやCSS調査 | | DuongNN, AnhDTL | HTML, JavaScript や CSS実施したサンプル | 進行中 | HTML、JavaScriptとCSSの基本的な使い方を検討 | 来週に続いてに続いて |
| GoogleAPI調査 | | VuPT, CuongNV | C#でGoogleAPI実施したサンプル | 進行中 | C＃でGoogleAPI基本的な使い方を検討 | 来週に続いてに続いて |
| Entity Framework調査 | | ChuongNV | Entity Framework実施したサンプル | 完成 | Entity Framework基本的な使い方を検討 |  |
| 画面に基づいてユースケースを定義する。 | | HaNS | 記録 | 進行中 | 画面上のユースケースの流れを定義する。 | 来週に続いてに続いて |
| レポート1 | 紹介書を書く。 | VuPT | 紹介書 | 完成 |  |  |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| タスク | 納品物 | 終了予定日 |
| プロジェクト計画を作成する。 | プロジェクト計画書 | ２０１５年９月２０日 |
| ユースケースは明らかに定義する。 | ユースケース書 | ２０１５年９月２０日 |
| 進捗報告書　２ | 進捗報告書　２ | ２０１５年９月２０日 |

# 問題、提案：なし

***作成者***

　　　　　Nguyen Van Cuong

1. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)