

Event zone

議事録2

**Project code: EZ**

**Document code: EZ\_議事録\_2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト名 | Event Zone | プロジェクトコード | EZ |
| プロジェクトリーダ | VuPT | セクレタリー | HaNS |
| 日付 | ２０１５年９月１８日 | 時間 | 11h00 |
| 開催地 | １０３番のホールルーム, FPT大学, Hoa Lac, Ha Noi | | |
| 件名 | プロジェクトのプロセスと必要条件の更新のレポート | | |

参加者

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | 名前 | Position | 出席 |
| 1 | Mr Tran Binh Duong | Supervisor/監督者 |  |
| 2 | Phan Thanh Vu | Project Manager/プロジェクトマネージャ |  |
| 3 | Nguyen Sen Ha | Team Member/チームのメンバー |  |
| 4 | Nguyen Ngoc Duong | Team Member/チームのメンバー |  |
| 5 | Duong Thi Lan Anh | Team Member/チームのメンバー |  |
| 6 | Nguyen Van Cuong | Team Member/チームのメンバー |  |
| 7 | Nguyen Thi Chuong | Team Member/チームのメンバー |  |

議題

|  |
| --- |
| 1. プロジェクトの概要のレビュー 2. プロジェクト計画についてのQ＆A 3. 機能のデモ 4. ユースケースのレビュー 5. データベースのレビュー |

内容

|  |
| --- |
| 1. プロジェクトの概要のレビュー  * 文法エラー * 良質なコンテンツレイアウト * 統計は論理的順序もないし、情報も十分ではないして、目的が証明することができません。   + 例：グラフはインドの数字を示したが、それは関連する東南アジアやアジアの各国などの市場を必要とします。   + グラフからの情報と存在していた参照レポートを再構築   + グラフは文を証明するのに十分寄与しません * 存在していたシステムと比較する   + 機能と特徴   + テーブルに非機能属性を削除した。   + コメントやチャットなど存在していたユースケースを追加します。   + イベントへの相互作用、貢献：ユーザーのための利点を覚えている。 * プライベートリンクを送信の欠点は:   + 地図やイベントの名で検索する機能を提供してサポートする。   + シェアとコメントの機能を提供する。 * イベント管理者に対して、システムは: 相互に作用するため、ログインするのが必要である。   + 招待の機能を考え直します。 * ユーザーを管理する方法。   + ソリューション：クッキー。  1. プロジェクト計画についてのQ＆A  * 仮定と制約：   + 仮定: 仮想的なコンテンツ：サーバ、予算、..   + 制約: プロジェクトの満たすに必要がある条件である。 * 特定のオブジェクト：   + 機能の目標、期限..：ユーザー要件。例えば、どのように多くの機能が実行されます。 * 予想工数、スケジュール工数、実際の工数。 * プロジェクト仕立: 要求変更管理のプロセス。 * ユースケースポイント、ファンクションポイント、WBSから２の３を用いる必要である。   + WBSだけである。 * セキュリティの表面：削除した。 * 製品の統合：コンポーネントを結合する方法である。 * Fsoftインタフェース - >学校インタフェース  1. デモ  * YouTubeでライブイベントを作成した。 * デモの詳細を実行する必要がある。  1. ユースケースのレビュー  * オプションであるか推奨であるか必須であるかのユースケースを限定 * 良い理解のためレポートを違反報告に変更になった。  1. データベースのレビュー  * テーブル間のリンクの不足 |
|  |

結論

|  |
| --- |
| 1. プロジェクトの概要書とユースケースとデータベースが見直された。 2. 作業割り当て：プロジェクト計画（締切り２０１５年９月２０日）、デモ、更新ユースケースとデータベース |