|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **FSOFT-new-vertical** | プロジェクト進捗報告書２ | | | | |
| プロジェクト名 | Event Zone | プロジェクトコード | EZ |
| 作成者 | Nguyen Van Cuong | プロジェクトリーダ | Phan Thanh Vu |
| 日付 | 2015 年９月１８日 | 受領者 | Tran Binh Duong |
| 報告期間 | 週間 |  |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | ２０１５年９月７日 |  |
| 終了予定日 | ２０１５年１２月２１日 |  |
| チームサイズ | ６ 人 | * Phan Thanh Vu - VuPTSE6127 * Duong Thi Lan Anh – AnhDTLSE02721 * Nguyen Ngoc Duong – DuongNNSE02205 * Nguyen Sen Ha – HaNSSE02665 * Nguyen Van Cuong – CuongNVSE02837 * Nguyen Thi Chuong – ChuongNTSE02649 |
| 工数合計（予定） | ２５００ 人– 時間 |  |
| 工数合計（実際） | １５０ 人– 時間 |  |
| 現在までの消化工数 | １５０ 人– 時間 |  |
| 残工数合計 | ２３５０ 人– 時間 |  |

# お客様からのクレーム：なし

# お客様からのご要求に対するサポート：なし

# 要求変更管理[[1]](#footnote-1)：なし

# 品質活動 ：なし

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| ユースケースを定義 | 全員 | EZ\_BackEndUseCase.asta  EZ\_FrontEndUseCase\_asta | 完成 | プロジェクトにおけるどのように多く機能を行います |  |
| データベースと属性の定義 | 全員 | SQLファイル | 完成 | プロジェクトのデータベースと属性 |  |
| 画面の合計数を定義します。 | 全員 | 画面フロー | 完成 | プロジェクトの画面のリスト |  |
| プロジェクトの概要の更新 | AnhDTL, CuongNV | EZ\_ProjectIntroduction\_v1.1 | 完成 | プロジェクトの概要を修正 |  |
| データベース設計の更新 | ChuongNT | SQLファイル | 完成 | データベース設計を修正 |  |
| バックエンドのユーザー・インターフェース用のテンプレートを選択 | HaNS, DuongNN | ブートストラップのテンプレート | 完成 | バックエンドのインターフェース用のテンプレート |  |
| プロジェクト計画を作成する | VuPT | EZ\_ProjectPlan.docx | 完成 | Event Zone のプロジェクト計画 |  |
| 進捗報告書２の作成 | VuPT, CuongNV | EZ\_ProgressReport\_2.dcx  EZ\_進捗報告書\_2.docx | 完成 |  |  |
| 議事録２の作成 | HaNS, VuPT, CuongNV | EZ\_MeetingMinutes\_2.docx  EZ\_議事録\_2.docx | 完成 |  |  |
| 機能のデモ | VuPT, CuongNV | コード | 進行中 |  | 来週に進む。 |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| タスク | 納品物 | 終了予定日 |
| バックエンドコード機能 |  | ２０１５年９月２７日 |
| フロントエンド機能のデモ |  | ２０１５年９月２０日 |
| 進捗報告書３の作成 | EZ\_ProgressReport\_3.dcx  EZ\_進捗報告書\_3.docx | ２０１５年９月２７日 |
| 議事録3を書く | EZ\_MeetingMinutes\_3.docx  EZ\_議事録\_3.docx | ２０１５年９月２７日 |
| 要求仕様書 | EZ\_SystemRequirementSpecifications\_docx | ２０１５年９月２７日 |

# 問題、提案：なし

***作成者***

　　　　　Nguyen Van Cuong

1. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)