

Event zone

議事録3

**Project code: EZ**

**Document code: EZ\_議事録\_3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト名 | Event Zone | プロジェクトコード | EZ |
| プロジェクトリーダ | VuPT | セクレタリー | HaNS |
| 日付 | ２０１５年９月２５日 | 時間 | １１時間 |
| 開催地 | １０３番のホールルーム, FPT大学, Hoa Lac, Ha Noi | | |
| 件名 | 仕事と更新の必要条件のレポート | | |

参加者

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | 名前 | Position | 出席 |
| 1 | Mr Tran Binh Duong | Supervisor/監督者 |  |
| 2 | Phan Thanh Vu | Project Manager/プロジェクトマネージャ |  |
| 3 | Nguyen Sen Ha | Team Member/チームのメンバー |  |
| 4 | Nguyen Ngoc Duong | Team Member/チームのメンバー |  |
| 5 | Duong Thi Lan Anh | Team Member/チームのメンバー |  |
| 6 | Nguyen Van Cuong | Team Member/チームのメンバー |  |
| 7 | Nguyen Thi Chuong | Team Member/チームのメンバー |  |

議題

|  |
| --- |
| 1. YouTube機能のデモ 2. プロジェクトの概要のレビュー 3. プロジェクト計画のレビュー 4. ソフトウェア要求仕様書のレビュー |

内容

|  |
| --- |
| 1. YouTube機能のデモ  * 大学の帯域幅を通報 * AndroidはYouTubeでストリーミング用のアプリケーションを持っていません。 * IOSはYouTubeでストリーミング用のアプリケーションを持っているが、無理ではない。 * 専用カメラでテストするのが必要とされます。  1. プロジェクトの概要のレビュー  * 背景：ライブストリーミングを選んだ理由を強調するためアイデアや文章を配置するのが必要とされます。  1. プロジェクト計画のレビュー  * 2バージョンを作る：英語版と日本語版（タイトルだけ）。 * <>：必須、[]：オプション。 * 範囲で：各機能の詳細を説明するのが必要がない。 * 間違ったフォーマット。 * リスクのタイトルが正しくない。 * 欠陥戦略や欠陥の数や工数を計算やプロジェクトチームのレビュー。 * 作業分解図：   + 時間の再割り当て。   + リソースの「チーム」を削除。   + チームメンバーの再割り当て。  1. ソフトウェア要求仕様書のレビュー  * 例外は明確に定義されていません。 * 行が空である場合は、それらを削除。 |
|  |

結論

|  |
| --- |
| 1. プロジェクトの概要はレビーられるし、終了するします。 2. プロジェクト計画とソフトウェア要求仕様書がレビューされる。 3. 来週の作業割り当て：デモ、SRS、プロジェクト計画。 |