|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **FSOFT-new-vertical** | プロジェクト進捗報告書3 | | | | |
| プロジェクト名 | Event Zone | プロジェクトコード | EZ |
| 作成者 | Nguyen Van Cuong | プロジェクトリーダ | Phan Thanh Vu |
| 日付 | 2015 年９月26日 | 受領者 | Tran Binh Duong |
| 報告期間 | 週間 |  |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | ２０１５年９月７日 |  |
| 終了予定日 | ２０１５年１２月２0日 |  |
| チームサイズ | ６ 人 | * Phan Thanh Vu - VuPTSE6127 * Duong Thi Lan Anh – AnhDTLSE02721 * Nguyen Ngoc Duong – DuongNNSE02205 * Nguyen Sen Ha – HaNSSE02665 * Nguyen Van Cuong – CuongNVSE02837 * Nguyen Thi Chuong – ChuongNTSE02649 |
| 工数合計（予定） | ２３５０ 人– 時間 |  |
| 工数合計（実際） | １５０ 人– 時間 |  |
| 現在までの消化工数 | １５０ 人– 時間 |  |
| 残工数合計 | ２２００ 人– 時間 |  |

# お客様からのクレーム：なし

# お客様からのご要求に対するサポート：なし

# 要求変更管理[[1]](#footnote-1)：なし

# 品質活動 ：なし

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| ソフトウェア要求仕様書の下書きを作成する。 | VuPT, CuongNV, HaNS, AnhDTL, ChuongNT, DuongNN | EZ\_SoftwareRequirementsSpecification\_v1.0.docx | 完成 | EventZoneの機能と非機能要件を定義します |  |
| YoutubeAPIデモ | VuPT |  | 進行中 |  |  |
| プロジェクト進捗報告書３を作成する。 | VuPT, CuongNV | EZ\_ProgressReport\_3\_v1.0.dcx  EZ\_進捗報告書\_3\_v1.0.docx | 完成 |  |  |
| プロジェクト議事録３を作成する。 | VuPT, CuongNV | EZ\_MeetingMinutes\_3\_v1.0.docx  EZ\_議事録\_3\_v1.0.docx | 完成 |  |  |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| タスク | 納品物 | 終了予定日 |
| プロジェクト計画を更新 | EZ\_ProjectPlan\_v1.1.docx | ２０１５年９月２９日 |
| プロジェクトの概要を更新 | EZ\_ProjectIntroduction\_v1.2.docx | ２０１５年９月２９日 |
| 作業分解図を更新 | EZ\_WorkBreakdownStructure\_v1.1.mpp | ２０１５年９月２９日 |
| GitHubの環境を設定する。 |  | ２０１５年９月２９日 |
| ソフトウェア要件の仕様を完了 | EZ\_SoftwareRequirementsSpecifications\_v1.1.docx | ２０１５年１０月４日 |
| 議事録４を書く | EZ\_MeetingMinutes\_4\_v1.0.docx  EZ\_議事録\_4\_v1.0.docx | ２０１５年１０月４日 |
| 進捗報告書4を書く | EZ\_ProgressReport\_4\_v1.0.docx  EZ\_進捗報告書4\_v1.0.docx | ２０１５年１０月４日 |

# 問題、提案：なし

***作成者***

　　　　　Nguyen Van Cuong

1. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)