

Event zone

議事録3

**Project code: EZ**

**Document code: EZ\_議事録\_4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト名 | Event Zone | プロジェクトコード | EZ |
| プロジェクトリーダ | VuPT | セクレタリー | HaNS |
| 日付 | ２０１５年10月２日 | 時間 | １１時間 |
| 開催地 | １０３番のホールルーム, FPT大学, Hoa Lac, Ha Noi | | |
| 件名 | 仕事と更新の必要条件のレポート | | |

参加者

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | 名前 | 位置 | 出席 |
| 1 | Mr Tran Binh Duong | Supervisor/監督者 |  |
| 2 | Phan Thanh Vu | Project Manager/プロジェクトマネージャ |  |
| 3 | Nguyen Sen Ha | Team Member/チームのメンバー |  |
| 4 | Nguyen Ngoc Duong | Team Member/チームのメンバー |  |
| 5 | Duong Thi Lan Anh | Team Member/チームのメンバー |  |
| 6 | Nguyen Van Cuong | Team Member/チームのメンバー |  |
| 7 | Nguyen Thi Chuong | Team Member/チームのメンバー |  |

議題

|  |
| --- |
| 1. プロジェクトの概要のレビュー 2. プロジェクト計画のレビュー 3. ソフトウェア要求仕様書のレビュー 4. 技術 5. データベースのレビュー |

内容

|  |
| --- |
| 1. プロジェクトの概要のレビュー  * フォーマットはダブルから1.5ラインに変更する。 * 以前のバージョンは、今後のと比較のために、維持するのが必要があります。 * 部分の6.２にの部分6.１にスワップ。  1. プロジェクト計画のレビュー  * 請求可能な努力を削除。 * 使った努力を使っている努力を変更。 * リスクの定義：プロジェクトの成功への悪化影響を与える不要な、制御不能な状況。   + 特徴の欠落：「品質は制御不能」のリスクの理由   + プロジェクトの成功基準：スケジュール、予算、人的資源、範囲、品質。 * 「Request Change」を「Request Traceability Matrix」に変更。 * 「Defect Estimation Strategy」を「Defect Estimation」に変更。   + 定義された判断基準に基づいて計算する。 * 工数推定における総日：削除するか、「平均努力」に変更します。 * テスト戦略に受け入れテストを追加：テストするために他の人を招待る。  1. ソフトウェア要求仕様書のレビュー  * 非機能と機能を個別に割ります。 * 各ユースケースにユーザーインターフェイスを再割り当て。 * サポート情報を削除します。 * レイアウトを個別に割ります。 * 各画面に番号付け  1. 技術  * 目的：スマートフォンでストリーミングする方法を見つけます。 * 一時的な目的：スマートフォンでビデオをアップロード。  1. データベースのレビュー  * 「Gallery」 を 「Image」に変更する。 * ビデオの場所とイベントのをマージする溶液を得ました。 * ERD：管理者と他のエンティティモデルの関係が必要があります。 |
|  |

結論

|  |
| --- |
| 1. プロジェクトの概要とプロジェクト計画とソフトウェア要求仕様書がレビューされた。 2. データベースとERDがレビューされた。 3. 来週の作業割り当てを定義。 |