|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **FSOFT-new-vertical** | プロジェクト進捗報告書4 | | | | |
| プロジェクト名 | Event Zone | プロジェクトコード | EZ |
| 作成者 | Nguyen Van Cuong | プロジェクトリーダ | Phan Thanh Vu |
| 日付 | 2015 年10月4日 | 受領者 | Tran Binh Duong |
| 報告期間 | 週間 |  |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | ２０１５年９月７日 |  |
| 終了予定日 | ２０１５年１２月２0日 |  |
| チームサイズ | ６ 人 | * Phan Thanh Vu - VuPTSE6127 * Duong Thi Lan Anh – AnhDTLSE02721 * Nguyen Ngoc Duong – DuongNNSE02205 * Nguyen Sen Ha – HaNSSE02665 * Nguyen Van Cuong – CuongNVSE02837 * Nguyen Thi Chuong – ChuongNTSE02649 |
| 工数合計（予定） | ２１７８ 人– 時間 |  |
| 工数合計（実際） | ２８８人– 時間 |  |
| 現在までの消化工数 | ２８８ 人– 時間 |  |
| 残工数合計 | １８９０ 人– 時間 |  |

# お客様からのクレーム：なし

# お客様からのご要求に対するサポート：なし

# 要求変更管理[[1]](#footnote-1)：なし

# 品質活動 ：なし

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| ソフトウェアの要求仕様を更新 | VuPT, CuongNV, HaNS, AnhDTL, ChuongNT, DuongNN | EZ\_SoftwareRequirementsSpecification\_v1.１＿EN.docx | 完成 |  |  |
| プロジェクト計画を更新 | VuPT | EZ\_ProjectPlan\_v1.1\_EN | 完成 |  |  |
| 作業分解図を更新 | VuPT | EZ\_WorkBreakdownStructure\_v1.1 | 完成 |  |  |
| プロジェクトの概要を更新 | CuongNV | EZ\_ProjectIntroduction\_v1.2 | 完成 |  |  |
| パワーポイントで試作設計 | DuongNN | EZ\_ScreenFlow.pptx | 進行中 |  | 来週に進む |
| HTMLのUIを構築 | DuongNN, AnhDTL | Githubの「P-Prototype」フォルダ | 進行中 |  | 来週に進む |
| 「Sign In」と 「Sign Up」と「Sign Out」と 「Forgot Password」のフロントエンドユーザの機能をコード | CuongNV, ChuongNT | Githubの「Source Code」フォルダ | 完成 |  |  |
| テスト計画、テストケースを研究 | VuPT, HaNS |  | 完成 |  |  |
| 議事録 4 | HaNS, VuPT, CuongNV | EZ\_MeetingMinutes\_4\_v.1.0  EZ\_議事録\_4\_v1.0.docx | 完成 |  |  |
| 進捗報告書 4 | VuPT, CuongNV | EZ\_ProgressReport\_4\_v1.0.dcx  EZ\_進捗報告書\_4\_v1.0.docx | 完成 |  |  |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| タスク | 納品物 | 終了予定日 |
| データ設計のドラフト | EZ\_DataDesign\_v1.0.docx | ２０１５年１０月7日 |
| 画面設計のドラフト | EZ\_ScreenDesign\_v1.0.docx | ２０１５年１０月7日 |
| アーキテクチャ設計のドラフト | EZ\_ArchitectureDesign\_v1.0.docx | ２０１５年１０月7日 |
| テスト計画のドラフト | EZ\_TestPlan\_v1.0.docx | ２０１５年１０月7日 |
| 完成した機能のテストケース | EZ\_TestCase\_v1.0.docx | ２０１５年１０月7日 |
| 「Create Event」,「 Manage Event」, 「Manage User」,「View Event」のUIを設計。 | HTML + CSS + JavaScript | ２０１５年１０月１１日 |
| 「Create Event」, 「Manage Event」, 「Manage User」, 「View Event」のフロントエンドユーザの機能をコード | Source Code | ２０１５年１０月１１日 |
| 「Sign In」と「Sign Out」と 「Create Admin」と「Search Result」のバックエンドの管理の機能をコード | Source Code | ２０１５年１０月１１日 |
| 議事録５を書く | EZ\_ProgressReport\_5\_v1.0.docx  EZ\_進捗報告書5\_v1.0.docx | ２０１５年１０月１１日 |
| 進捗報告書５を書く | EZ\_MeetingMinutes\_5\_v1.0.docx  EZ\_議事録\_5\_v1.0.docx | ２０１５年１０月１１日 |

# 問題、提案：なし

***作成者***

　　　　　Nguyen Van Cuong

1. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)